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طرح توجیهی نمایشگاه بین المللی در سبزوار

فهرست مطالب

اهداف و دلایل توجیهی طرح

الف : موقوعیت استراتژیک جغرافیایی 

ب : اقتصادی – اجتماعی

ج : فرهنگی

· محل احداث نمایشگاه

· محدوده پیشنهادی مکان نمایشگاه
· تصاویری از محدوده پیشنهادی مکان نمایشگاه
· بر آورد هزینه پیش بینی شده
· پیش بینی منابع تامین هزینه
اهداف ودلایل توجیهی طرح :

" لیس للانسان الا ما سعی "

حقیقت این است که وجود محدودیت را نباید با نبود ظرفیت برابر گرفت . اگر ظرفیتها بهره برداری نمی شود به خاطر آن است که با محدودیت ها مبارزه اساسی صورت نگرفته است . تردیدی وجود ندارد که با حذف هر یک از محدودیت ها گنج عظیمی از ظرفیتها به بهره برداری می رسد.

در این مبارزه شناخت دقیق ، علمی مسائل موجود ، نخستین ضرورتی است که باید به آن دست یافت. آن گاه با تفکیک  مسائل ومشکلات به مهمترین محورهای تخصصی وجستجوی راه حل های مناسب ، سیاستهای تحقیقاتی وبرنامه های پژوهشی را به گونه ای متناسب با شرایط منطقه و منطبق با یک سیستم پایدار تدوین نمود، در این بخش در راستای شناخت موقعیت جغرافیایی منطقه سبزوار ، مهمترین محورها در شرایط محیطی این شهرستان که زمینه های ایجاد نمایشگاه بین المللی سبزوار را فراهم می سازد، به نوعی مورد توجه قرار می گیرد که نشان دهد چگونه ظرفیتها در حصار محدودیتهای محیطی بلااستفاده مانده اند.
الف – موقعیت استراتژیک جغرافیایی :

1- قرار گرفتن در کریدور شمال – جنوب وعبور کلیه راههای مهم غرب خراسان از این شهرستان ، سبزوار را به عنوان دهلیز شرق کشور ودومین مرکز انشعاب راههای خراسان بزرگ پس از مشهد تبدیل نموده است.

2- قرار گرفتن در مسی ر جاده تهران – مشهد وعبور سالانه 15 میلیون مسافر از این مسیر.
3- وجود فرودگاه بین المللی که یکی از مهمترین امتیازات نمایشگاه در این شهرستان می باشد.
4- وجود مجهزترین و منظمترین ناوگان مسافربری وحمل ونقل وخدمات شهری بعد از مشهد.
5- وجود مراکز علمی از قبیل دانشگاههای تربیت معلم ، علوم پزشکی ، آزاد اسلامی وپیام نور که بعد از مشهد بیشترین دانشجو را در خود جای داده است.
6- فاصله بسیار آرمانی وایده آل سبزوار با مرزهای شمالی کشور.
7- مستقر شدن صنایع مهم وبزرگ وجمعیتی بالغ بر 2میلیون نفر در حول محور 120 کیلومتری سبزوار ودارا بودن بیشترین جمعیت شهری بعد از مشهد.
8- تجاری بودن شهر سبزوار ووجود جمع کثیری از بازرگانان وتجار بزرگ پروانه دار ووجود سرمایه های هنگفت سرگردان در این شهرستان.
9- عبور راه آهن تهران – مشهد وهمچنین شروع مطالعات عبور راه آهن جنوب به شمال از تربت حیدریه به مرز باجگیران از مسیر شهرستان سبزوار.
10-قدمت 5 هزار ساله سبزوار ووجود بیش از 550 اثر تاریخی شناسایی شده در این شهرستان

11-رتبه اول تولیدی وصادراتی در 7 محصول مهم واستراتژیک کشاورزی و دامپروری ووجود معادن غنی وبا ارزش در شهرستان.

لازم به یادآوری است که هر کدام از ظرفیتهای فوق الذکر می توانند دلیلی بر توجیه وجود نمایشگاه دائمی وحتی بین المللی در این شهرستان باشند.

ب – اقتصادی – اجتماعی :

1- یکی از مهمترین اهداف مشارکت کنندگان در برنامه های نمایشگاهی معرفی تولیدات خود به بازدیدکنندگان می باشد که وجود چنین نمایشگاهی در سبزوار قادر خواهد بود که بجز جمعیت شهرستان سبزوار وشهرهای پیرامون میزبان بیش از 15 میلیون مسافر باشد که از این شهرستان در تردد می باشند.

2- ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از 70 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی ونیروهای غیر دانشگاهی

3- ایجاد فرصتهای شغلی مناسب وکسب درآمد مستقیم برای هتل ها ، رستوران ها ، ووسایل حمل ونقل که در کل به سهم خود ، تولید کنندگان ثروت چشمگیری می باشند.

4- ایجاد اشتغال مولد برای جوانان از طریق کمک به شرکتهای کوچک ومتوسط به گونه ای که نمایشگاهها سکوی پرتاب شناخته شده ای برای محصولات جدید آنها می باشند که در زمانی کوتاه می توان با آخرین دستاوردها ونوآوریها آشنا شد.

5- کسب موفقیت صنعتی وتجاری در بازارهای جدید ، به طوری که نمایگشاه را به عنوان کاتالیزورزی مستقیم برای رشد وتوسعه صنعتی وتجاری معرفی می کند.

6- کاهش ضریب مهاجرت متخصصین وتحصیلکردگان از طریق ارتقاء فرهنگ بکارگیری این قشر از جامعه در واحدهای صنعتی.

ج – فرهنگی :

1- ایجاد محیطی تفریحی وزیبا با احداث باغ ایرانی ، برای استفاده مجاوران وزائران امام رضا (ع) از طبیعت آن.
2- تشویق پژوهشگران سبزواری به گزینش اولویت های پژوهشی وایجاد شبکه متخصصان کشور از طریق برنامه های تخصصی نمایشگاه برای توسعه شهرستان.
3- موقعیت مناسب برای سرمایه گزاران ، تجار ، فارغ التحصیلان دانشگاهی ومتخصصین شهرستان در خصوص الگو برداری ، راهنمایی وآشنایی با چالش های موجود در بازار سرمایه وصنعت با کسانی که ملاقات با آنها در محیط خارج از نمایشگاه دشوار است.
4- بالا بردن روحیه تلاش وکوشش وانگیزه ی کار گروهی بین نیروهای متخصص وفارغ التحصیلان دانشگاهها واستفاده از قدرت مهارت وقابلیت های آنها ودر واقع فکر در برابر سرمایه.
5- کوتاه نمودن دست واسطه ودسترسی آسان بازدیدکنندگان به محصولات مورد نیاز خود از طریق عرضه مستقیم تولیدات شرکت کنندگان در نمایشگاه.
6- معرفی قابلیت های بالقوه فرهنگی ، گردشگری ، صنعتی وبه ویژه صادراتی شهرستان سبزوار.
7- برگزاری سمینارهای تخصصی وکنفرانس های مختلف در جهت سوق دادن سرمایه داران سبزوار از تفکر جزیره ای به سمت تفکر زنجیره ای برای حضور فعال در توسعه پایدار شهرستان.
8- ارتقاء پروفایل شهر/ منطقه : جایگاه ومکان نمایشگاه نه تنها به توسعه ی شهرستان بلکه می تواند به قطب جاذب و اعتبار مبلمان شهری بیفزاید.
محل احداث نمایشگاه :

در خصوص انتخاب مکان نمایشگاه باید به عوامل مهمی توجه نمود که نه تنها در شروع فعالیت برنامه های نمایشگاه ، بلکه در ادامه فعالیت ، با مشکلات عدیده ای که  برخی از نمایشگاه های بین المللی با آن درگیر می باشند ، مواجه نگردد. زیرا با تحولاتی که بخصوص در دهه اخیر در مفاهیم ونحوه استفاده از کاربریها اتفاق افتاده ، هیچ زمانی مانند امروز نقش فضای بین المللی به عنوان تنها کاربری شهری که به طور جامع بتواند جواب گوی علمی ، فرهنگی، اقتصادی واوقات فراغت شهروندان باشد ، نمایان نبوده است.

نمایشگاه بین المللی در سطح جهان ، تنها عرصه فروش کالا ومحصولات صنعتی نیستند ، بلکه در برگیرنده انوااع فعالیتهای هنری ، فرهنگی نیز می باشند.

به طور کلی فعالیتهای نمایشگاه نه تنها با عث تحرک اقتصاد ملی ، گسترش ارتباطات علمی و تکنولوژی با سایر مناطق کشور وحتی کشورهای خارجی می شود، بلکه رونق اقتصاد شهری را نیز به دنبال خواهد داشت.

در این راستا کاربریها وشهرها در یک رابطه تنگاتنگ دائماً محتوی وشکل عملکردی خود را با یکدیگر وفق می دهند واز سوی دیگر به موازات توسعه شهرها وافزایش جمعیت ، ابعاد هرچه سریعتری به خود می گیرند.

این قطب چند عملکردی مانند سایر کاربریهای بزرگ شهری که نشانه شخصیت واعتبار شهر می باشند ، در تولید سفر و ایجاد ترافیک موثر است. با این وجود مکان یک نمایشگاه نباید آنقدر دور از شهر قرار بگیرد که غیر قابل دسترس عموم باشد ویا آنقدر نزدیک که در بافت سنگ وآهن وچوب شهر پنهان گردیده ودسترسی به آن سخت گردد.
بنابراین ویژگی هایی که مکان یک نمایشگاه باید داشته باشد تا بتواند در مدت زمان کوتاهی به اهداف تعیین شده خود دست یابد، می توان به اختصار در ذیل برشمرد:

1- قرار گرفتن در مهمترین مسیر مواصلاتی شهرستان.

2- اتصال انشعاب راههای بین شهری شهرستان بدون ورود به ترافیک شهری برای رسیدن به نمایشگاه.
3- دسترسی آسان به خدمات شهری از قبیل هتلها ، مسافرخانه ها ، ترمینال مسافربری وباربری.
4- دسترسی آسان مسافران وسایل نقلیه عمومی وشخصی به نمایشگاه.
5- دسترسی آسان مسافران هوایی به نمایشگاه
6- عدم تراکم جمعیتی در اطراف نمایشگاه در سالهای آتی.
7- وجود فضای مناسب وباز برای ایجاد محیطی سرسبز وزیبا برای شرکت کنندگان وبازدید کنندگان.
در انتهای مطالب فوق باید اذعان داشت که با بررسی های انجام گرفته در محدوده سبزوار ، مهمترین منطقه ای را که دارای حداکثر ویژگی های بالا برده واز پر رفت وآمدترین نقاط سبزوار ودر عین حال از پتانسیلهای بالقوه وبالفعل بسیاری نیز برخوردار باشد، می توان مسی ر مواصلاتی شهر سبزوار – تهران ، محدوده ی روستاهای ابارش وخسرو گرد طبق نقشه تهیه شده انتخاب نمود، چرا که اجرای فوق در مدخل ورودی استان وشهر سبزوار می تواند با ایجاد فضای سبز مناسب ، خستگی را از تن 15 میلیون مسافر که اغل آنان زائران ثامن الائمه (ع) بوده مسافت 250 کیلومتری بین سبزوار – شاهرود را با تمام سختی های آن گذراندنده اند ، بزداید ودرعین حال جایگاهی مناسب وشایسته جهت آشنایی مسافران با توانمندیهای استان وشهرستان شبزوار باشد.

با جذب هر چه بیشتر مسافران نوروزی وتابستانی برنامه های مختلف نمایشگاه در کوتاه مدت بتواند هزینه های خود را تامین نماید.
بر آورد هزینه های پیش بینی شده طرح پیشنهادی نمایشگاه  بین المللی شهرستان سبزوار:

الف : بنا

1- بابت سالن اصلی نمایشگاه به متراژ 5000 متر مربع به صورت شکسته مجزا در 3 سالن با توجه به دهنه های ورودی و خروجی طرح سازه های فضایی ( شامل : فونداسیون ، اسکلت ، سقف ، ظریف کاری ، نما ، تاسسیات )
سالن اصلی نمایشگاه                                          سکوهای فضای باز

	سکوی
	مساحت
	مساحت مفید
	تعداد غرفه

	1
	1430
	575
	30

	2
	1430
	575
	30

	3
	1430
	575
	30


	سالن
	مساحت
	مساحت مفید
	تعداد غرفه

	  1
	1700
	800
	61

	2
	1700
	700
	61

	3
	1600
	700
	58


2- ساختمان اداری 100 متر مربع در دو طبقه "فونداسیون ، اسکلت ، سقف ، نمای مناسب ، تاسیسات وتجهیزات مربوطه ( رایانه ملزومات فنی ومهندسی )"

3- ساختمان مهمان سرا 200 متر مربع در دو طبقه ( فونداسیون ، اسکلت ، سقف ، نمای مناسب ، تاسیسات وتجهیزات مربوطه".
4- ساختمان پژوهشی 200 متر مربع در دوطبقه " فونداسیون ، اسکلت ، نمای مناسب ، تاسیسات وتجهیزات مربوطه ( رایانه ملزومات فنی ومهنسی )".
5- نگهبانی 100 متر مربع شامل دوقسمت ورودی وخروجی مراکز نگهبانی و محل استراحت نگهبانان.
6- سالن کنفرانس 500 متر " فونداسیون ، اسکلت ، نمای مناسب ، تاسیسات وتجهیزات مربوطه ".
7- بنای کنسول ها ، تراس ها و... 200 متر.
محوطه سازی :

1- کل هزینه محوطه سازی جهت حدود 40 هکتار به تفکیک تسطیح ، نقشه ، پازل ، تغییر در خاک ، گلکاری ، چمن ودرختکاری .

2- پی کنی ، جداول گذاری وآسفالت خیابانها ومعابر وهمچنین نقشه واجرای سیستم های هدایت آب وفاضلاب جمعاً بابت زمینی به مساحت 40 هکتار.
دیوار چینی :

1- شامل خاک برداری – تسطیح ، زیر سازی ، دیوار چینی ، نرده کشی با قسمتهای فوقانی جهت حفاظت به میزان تقریبی 2500 متر وارتفاع 2 متر جمعاً به میزان 5000 متر مربع.

2- درب های اصلی ، کیوسکهای اصلی ، سیستم های خودکار وسابر تجهیزات وتاسیسات مورد نیاز پیرامون نمایشگاه واقع در زمینی به مساحت 40 هکتار.
هزینه های جانبی :

1- هزینه اشتراکات وانشعابات " آب ، برق ، تلفن و اینترنت" واجرای کامل لوله گذاری ، کابل کشیها ، سیم کشی ها با تجهیزات کامل نمایشگاهی وملزومات وغرفه سازی پانل ها ، میزها ، ملزومات و تجهیزات دکوراسیون جهت بهره برداری بلند مدت در نمایشگاههای مختلف.

2- سایر اماکن مورد نیاز از قبیل محل ملاقاتها ، اسکان مدعوین خارجی و مسئولین ، استراحتگاهها ، سرویس ها ، پاویون ... .
پیش بینی منابع تامین هزینه ساخت نمایشگاه :
1- ایجاد شرکت تعاون فارغ التحصیلان کانون اسرار که سهم آورده متقاضی در فاز اول با توجه به حضور 50 فارغ التحصیل عضو کانون اسرار 1000000000 ریال برآورد می گردد.

2- فروش سهام به شرکتها وکارخانه جات.
3- دریافت تسهیلات بانکی : ( با توجه به مصوبه دولت در خصوص اختصاص 140000000ریال تسهیلات و اشتغال هر فارغ التحصیل وبا احتساب 50 فارغ التحصیل عضو کانون اسرار تسهیلات در خواستی معادل 7000000000 ریال برآورد می گردد.
4- مشارکت بانکها ، صندوق وتعاونیهای شهرستان.
5- همکاری ادارات ذیربط ( فرمانداری – اداره بازرگانی – منابع طبیعی – شهرداری – اداره برق – آب.
آیتم های ضروری در طرح نمایشگاه :

1- تعداد اشتغال مستقیم در طرح : 70 نفر فارغ التحصیل دانشگاهی و نیروهای غیر دانشگاهی 

2- تعداد اشتغال غیر مستقیم :
3- الف : اشتغال غیر مستقیم وایجاد فرصت های شغلی مناسب در خصوص هتل ها ، رستوران ها ، وسایل حمل ونقل ، خدمات و... حدوداً 300 نفر.
ب : اشتغال مولد : از طریق کمک به توسعه شرکتهای کوچک ومتوسط وایجاد فرصتهای شغلی جدید وایجاد گروهای کاری مختلف حدوداً 200نفر

3- کل سرمایه گذاری طرح : برآورد هزینه های پیش بینی طرح پشنهادی بین المللی معادل 56215000000 ریال می باشد.

4- مدت زمان شروع طرح تا بهره برداری : ( 24 ماه از زمان شروع قطعی طرح ( بدون احتساب برآوردهای مرحله فعلی )

5- محل اجرا : محدوده روستای ابارش وخسرو گرد شهرستان سبزوار

6- بانک عامل مورد تقاضا : بانک ملت شعبه مرکزی سبزوار

