## Slide 1: چهارچوب شایستگی های مدیران پروژه از دید انجمن بین المللی مدیریت پروژه Version 3.0

## Slide 2: مفاهیم اولیه
شایستگی توانایی به کار گیری دانش و مهارت در موارد مرتبط ویژگی های شخصیتی است.
گواهینامه شامل التزامات منحصر به گروه خاصی از افراد است که قوانین، استانداردها و رویه های یکسانی در مورد آنها موضوعیت دارد.
فرآیند صدور گواهینامه دربرگیرنده تمامی فعالیت هایی است که هیئت گواهی دهنده توسط آنها اطمینان حاصل می نماید که فرد الزامات خاص مربوط به صلاحیت را از خود نشان میدهد.
ارزیابی سازوکاری است که شایستگی داوطلب را از ییک یا چند طریق کتبی، شفاهی، عملی و مشاهده ای تعیین مینماید.
احراز شایستگی بیانگر ویژگی های شخصیتی، تحصیلات، تمرین ها و/یا تجارب کاری هر شخص است.

## Slide 3: شایستگی
شایستگی مجموعه ای از دانش، ویژگی های شخصیتی، مهارت ها و تجارب مرتبط برای موفقیت در یک فعالیت خاص است.
به منظور کمک به مسئولین ارزیابی در قضاوت نسبت به شایستگی داوطلبین، صلاحیت ها به گستره ای از صلاحیت ها تفکیک شده اند.

## Slide 4: دامنه شایستگی ها
در نسخه سوم ICB، مدیریت پروژه ذی صلاح در سه حیطه توصیف شده است:
حیطه شایستگی های فنی شامل 20 جزئ
حیطه شایستگی های رفتاری شامل 15 جزئ
حیطه شایستگی های کالبدی شامل 11 جزئ

## Slide 5: درجه ی شایستگی
IPMA چهار درجه شایستگی تعریف کرده است:
درجه A: داوطلب استفاده موفق از المان های شایستگی را در هماهنگی برنامه ها و سبد های پروژه ازخود نشان داده است.
درجه B: داوطلب استفاده موفق از المان های شایستگی را در شرایط پیچیده از خود نشان داده است.
درجه C: داوطلب استفاده موفق از المان های شایستگی را در شرایط با پیچیدگی محدود از خود نشان داده است.
درجه D: تنها دانش مرتبط با المان های شایستگی ارزیابی می شود.

## Slide 6: سطوح نظام اعطاي گواهي‌نامه بر مبناي ICB
اعتبار | فرآيند اعطاي گواهينامه |  |  | توانايي‌ها | عنوان
 | مرحله 3 | مرحله 2 | مرحله 1 |  | 
پنج سال | مصاحبه | گزارش راهبري طرح يا سبد پروژه |  |  | راهبر پروژه- سطحA
 |  | گزارش پروژه |  |  | مدير ارشد پروژه- سطح B
 |  | آزمون كتبي گزينه‌ها: كارگاه گزارش پروژه كوتاه |  |  | مدير پروژه سطح C
محدوديت ندارد. پيشنهاد: 10 سال | آزمون كتبي |  |  |  | دستيار مديريت پروژه سطح D
D
C
B
A
شايستگي برابر با معلومات و تجربه است.
دانش
تقاضا براي گواهينامه
سوابق شغلي و تحصيلي پروژه‌ها
تاييديه از افراد و سازمان‌هاي مرتبط خودارزيابي

## Slide 7: تشریح اجزا
شایستگی های فنی
موفقیت در مدیریت پروژه
گروه های ذی نفع
خواسته ها و مقاصد پروژه
ریسک ها و فرصت ها
کیفیت
سازماندهی پروژه
کار گروهی
حل و فصل مشکلات
ساختار های پروژه
افق دید و انتظارات (موارد قابل تحویل)
مراحل زمان و پروژه
منابع
هزینه ها و منابع مالی
تدارکات و قراردادها
تغییرات
بازرسی و گزارش
اطلاعات و مستدسازی
ارتباطات
شروع پروژه
ختم پروژه

## Slide 8
شایستگی های رفتاری
رهبری
انگیزش و تعهد
خویشتن داری
جرات
آرامش
صراحت بیان
خلاقیت
جهت دهی به نتایج
کارایی
مشاوره
مذاکره
ناسازگاری و بحران
قابلیت اطمینان
بها دان به ارزش ها
اخلاق

## Slide 9
شایستگی های کالبدی
جهت دهی به پروژه
جهت دهی به برنامه
جهت دهی به سبد پروژه
پیاده سازی پروژه، برنامه و سبد پروژه
سازماندهی ماندگار
بازرگانی
سیستم ها، محصولات و فن آوری
مدیریت نیروی انسانی
سلامت، امنیت و محیط زیست
تامین مالی
ن

## Slide 10: شایستگی های فنی

## Slide 11: موفقیت در مدیریت پروژه
منظور بهادادن به نتایج مدیریت پروژه از جانب گروه های ذی نفع است.

## Slide 12: گام های احتمالی
پروژه و مفاد آن را تحلیل کنید.
یک روش اجرای مدیریت پروژه در نظر گرفته و در قرارداد مدیریت پروژه با مشتری به توافق برسید.
برنامه ها و تغییرات مدیریت پروژه را اجرا و کنترل کنید، عملکرد مدیریت پروژه را گزارش کنید.
نتایج بدست آمده را گرد آوری و در اختیار گروه های ذینفع قرار دهید.
موفقیت و یا شکست مدیریت پروژه را ارزیابی و تجربیات کسب شده را در پروژه های آتی به کار بندید.

## Slide 13: گروه های ذینفع
افراد یا گروههای هستند که در عملکرد و شکست یا موفقیت پروژه ذینفع بوده و یا توسط پروژه مقید شده اند.

## Slide 14: گام های احتمالی
منافع گروه های ذینفع را مشخص و اولویت بندی کنید.
گروه های ذینفع را در جریان خواسته هایی از آنها که توسط پروژه برآورده خواهد شد و یا نخواهد شد قرار دهید.
منافع و انتظارات گروه های ذینفع را در خواسته ها، مقاصد، افق دید، موارد تحویلی، برنامه زمانی و هزینه های برنامه پروژه وارد کنید.
از رضایت گروههای ذینع در هر مرحله از پروژه اطمینان حاصل نمایید.
تغییرات در برنامه را اجرا، به گروهها منتقل و مدیریت کنید.
تجربیات بدست آمده را مستند کرده و در پروژه های آتی به کار بندید.

## Slide 15: خواسته ها و مقاصد پروژه
خواسته ها و مقاصد پروژه برگرفته از نیازهای مشتری بوده و توسط فرصت ها و تهدیدها هدایت می شوند.
مقاصد پروژه دسته ای از اهداف هستند که مدیر پروژه، برنامه و سبد پروژه باید به منظور رساندن منافع انتظار رفته به گروههای منتفع بدانها دست یابد.

## Slide 16: گام های احتمالی
خوسته های پروژه را گردآوری، مستندسازی و در موردشان به توافق برسید.
مقاصد پروژه را تعریف کرده و یک برنامه پروژه ترتیب دهید.
پیشرفت و تغییرات را منتقل کنید.
خوسته های پروژه را در نقاط دهیدی در طول عمر پروژه تایید اعتبار کنید.
فرآیند بازبینی پروژه را تشکیل دهید.
تجربیات کسب شده را مستند سازی و در پروژه های آتی به کار بندید.

## Slide 17: ریسکها و فرصت ها
ارزیابی کیفی ریسکها و فرصتها بر مبنای اهمیتشان و و به عنوان تابعی از تاثیر و احتمال وقوعشان رتبه بندی می کند.
ارزیابی کمی ریسکها و فرصتها یک مقدار عددی که اثرات ناشی از ریسک و فرصت را اندازه گیری می کند بدست میدهد.

## Slide 18: گام های احتمالی
ریسکها و فرصتها را مشخص و ارزیابی کنید.
یک برنامه پاسخ گویی به ریسکها و فرصتها تهیه کرده و آنرا منتقل و به تایید برسانید.
برنامه های پروژه مختلف را که از ریسکها و فرصتهای به تایید رسیده تاثیر می پذیرند بروزرسانی کنید.
مستمرا ریسکهای جدید و پاسخ هی برنامه را شناسایی کنید و برنامه پروژه را بهبود بخشید.
برنامه پاسخ به ریسکها و فرصتها را کنترل نمایید.
تجربیات بدست آمده را مستندسازی کرده و در پروژه های آتی به کار بندید.

## Slide 19: کیفیت
میزانی است که مجموعه ویژگی های اصلی پروژه خواسته های آنرا برآورده می کند. کیفیت موفقیت طولانی مدت بنگاه را از طریق رضایتمند ساختن مشتری تضمین می کند.

## Slide 20: گام های احتمالی
برنامه کیفیت را طرح ریزی کنید.
انتخاب کنید، بسازید و آزمایش کنید. (مدل های نمونه/نسخه ها و مستندسازی)
نسخه نهایی را به تایید رسنده و آنرا ساخته و آزمایش کنید.
تضمین کیفیت را انجام داده و کنترل کنید.
عملیات اصلاحی برای حذف نواقص انجام دهید.
تجربیات بدست آمده را مستند سازی و در پروژ های آتی به کار بندید.

## Slide 21: سازمان پروژه
گروهی از افراد و زیرساخت وابسته با آرایشی از مسئولین، ارتباطات و مسئولیت هاست که با فرآیندها و عملیات بنگاه تطبیق داده شده اند. این عنصر شایستگی طراحی و حفظ نقش های مناسب، ساختارهای سازماندهی شده، مسئولیت ها و توانمندی های پروژه را در برمیگیرد.

## Slide 22: گام های احتمالی
مشخص کنید که چه منابع و چه نوع سازمان پروژه مورد نیاز است.
تمامی واحهای سازمان را که منابع پروژه را تامیین می کنند معین کنید.
نقش ها، مسئولیت ها، واسطه ها و مراتب مقامی را تعریف کنید.
تصمیمات را م.نتقل و سازمان پروژه را رهبری کنید.
سازمان پروژه را در يول عمر پروژه حفظ، بروز رسانی و در صورت لزوم تغییر دهید.
تجربیات کسب شده را مستندسازی و در پروژه های آتی به کار بندید.

## Slide 23: کار گروهی
گروه دسته ای از افراد است که به منظور نیل به مقاصد مشخصی با همکاری می کنند.
گار گروهی رهبری و مدیریت گروه، فعالیت در گروه و پویایی تیمی را دربرمی گیرد.

## Slide 24: گام های احتمالی
ایجاد=حس مشترکی از هدف، احساس تعلق و تعهد ایجاد کنید.
کولاک=نقش ها، مسئولیت ها و فعالیت ها را به افراد تخصیص دهید.
نرم (هنجار)=آزادی در چگونگی همکاری اعضای گروه با یکدیگر
اجرا=ایجاد وابستگی متقابل جهت حصول بیشینه نتایج
در پایان پروژه گروه را تجزیه کنید.
تجربیات کسب شده را مستند کرده و در پروژه های آتی از آنها بهره بگیرید.

## Slide 25: حل مشکلات
اغلب مشکلاتی که ظاهر می شوند مربوط به چهارچوب زمانی، هزینه ها، ریسک و موارد تحویلی و یا تعامل بین این چهار عامل می شوند.
گزینه های حل مشکلات می توانند کاهش گستره اقلام تحویلی، گسترش چهارچوب زمانی و یا تامین منابع بیشتر باشند.

## Slide 26: گام های احتمالی
روش هایی برای ردیابی اشکالات در برنامه پروژه اتخاذ نمایید.
مشکل را تحلیل و علت ریشه ای آنرا شناسایی کنید.
از روش های ابتکاری برای دستیابی به ایده ای حل مشکل استفاده کنید.
ایده ها را ارزیابی و گزینه ترجیحی (برتر) را انتخاب کنید. گزینه انتخابی را پیاده سازی و اثربخشی آنرا بازبینی و تنظیمات لازم را انجام دهید.
تجربیات کسب شده را مستندسازی و در پروژه های آتی به کار بندید.

## Slide 27: ساختارهای پروژه
پروژه ها می توانند از نقطه دید های مختلف به اجزای تشکیل دهنده خود شکسته شوند. برای مثال فعالیت ها، سازمان پروژه، هزینه پروژه، اطلاعات و ساختار مستندات.
ساختارهای پروژه مکانیزمی کلیدی در پدید آوردن نظم در داخل پروژه می باشند.

## Slide 28: گام های احتمالی
پروژه، برنامه پروژه و یا سبد پروژه را تحلیل و ساختارهای مناسب مختلف را تعریف کنید.
نیازهای هر ساختار و چگونگی کارکرد هر یک را تعریف کنید.
وسیله ای برای نمایش این ساختارها تهیه کنید.
ساختارها را تشریح، تحلیل و انتخاب کنید.
ساختارهای پروژه را منتقل و کنترل کنید.
ساختارها را حفظ کنید.
تجربیات کسب شده را مستند و در پروژه های آتی به کار بندید.

## Slide 29: افق دید و اقلام تحویلی
افق دید پروژه مرزهای پروژه زا تعریف می کند. افق دید تمامیت همه اقلام تحویلی پروژه را دربرمی گیرد.
اقلام تحویلی پروژه دارایی های ملموس و ناملموس ایجاد شده توسط پروژه برای مشتری هستند.

## Slide 30: گام های احتمالی
درخواست ها و مقاصد گروه های ذینفع در پروژه را تعریف کنید.
بر روی اقلام تحویلی مناسب با گروه های منتفع به توافق برسید.
حدود پروژه را مشخص و آنرا در تمامی مراحل پروژه کنترل کنید.
هنگامی که بر سر تغییرات با گروه های منتفع به توافق رسیدید موارد تحویلی و حدود پروژه را بروز کنید.
کیفیت اقلام تحویل شده را کنترل کنید.
به صورت رسمی اقلام تحویلی زا به گروه های منتفع ارائه (تحویل) دهید.
تجربیات کسب شده را مستندسازی و در پروژه های آتی به کار بندید.

## Slide 31: زمان و مراحل پروژه
زمان ساختاربندی،توالی، طول مدت، برآورد، و برنامه ریزی فعالیت ها و بسته های کاری شامل تخصیص منابع به فعالیت ها ، مشخص کردن مهلت زمانی پروژه و بررسی و کنترل اجرای به موقع آنها را دربرمی گیرد.
یک مرحله از پروژه یک برهه زمانی مشخص در تئالی زمانی پروژه است که به صورت واضحی از دیگر بخش ها جدا شده است.

## Slide 32: گام های احتمالی
فعالیت ها و بسته های کاری را تهریف و توالی آنها را مشخص کنید.
طول مدت آنها را تعیین نمایید.
پروژه یا مرحله از پروژه را برنامه ریزی زمانی کنید.
منابع را تخصیص و تسطیح نمایید.
تاریخ های هدف، مورد انتظار و کنونی را مقایسه و در صورت لزوم پیش بینی ها را بروز نمایید.
برنامه های زمانی زا با توجه به تغییرات کنترل کنید.
تجربیات کسب شده را مستندسازی و در پروژه های آتی به کار بندید.

## Slide 33: منابع
مدیریت منابع متشکل از برنامه ریزی منابع در شناسایی و تخصیص منابع مناسب می باشد.
همچنین بهینه سیازی روش های مصرف منابع در برنامه زمانی و نیز برسی و کنترل منابع را دربرمی گیرد.

## Slide 34: گام های احتمالی
منابع مورد نیاز را شناسایی کنید.
منابع را برنامه ریزی زمانی کنید.
بر سر تخصیص منابع پروژه با مدیر خط به توافق برسید.
منابع را به توجه به تغییرات کنترل کنید.
پایگاه داده های برآورد شده و واقعا مصرف شده را در پایان پروژه بهبود بخشید.
تجربیات کسب شده را مستندسازی و در پروژه های آتی به کار بندید.

## Slide 35: هزینه ها و تامین مالی
مدیریت هزینه های پروژه، هزینه هر بسته کاری، هر قسمت از پروژه و کل پروژه را برآورد و بودجه لازم برای پروژه را مشخص می کند.
مدیریت تامین مالی پروژه متضمن می شود که در تمام مراحل پروژه مدیر پروژه از منابع مالی مورد نیاز در هر بازه زمانی مطلع باشد.

## Slide 36: گام های احتمالی در فرآیند مدیریت هزینه ها
سیستم مدیریت هزینه ها را تحلیل و در مورد آن تصمیم گیری کنید.
هزینه های هر بسته کاری به همرا هزینه های بالاسری آن را برآورد و ارزیابی کنید.
عناصر بازرسی و کنترل را ایجاد نمیید.
هزینه های هدف را تعریف کنید.
مصرف و هزینه های کنونی منابع را محاسبه نمایید.
همه تغییرات را در محاسبات وارد نمایید.
علل و انحراف معیار را تحلیل کنید. هزینه های واقعی را در مقایسه با هزینه های مورد انتظار تحلیل نمایید.
جهت هزینه ها و هزینه های نهایی را پیش بینی کنید.
اقدامات اصلاحی ترتیب و اجرا نمایید.
برآورد هزینه را با توجه به تغییرات بروز کنید.
تجربیات کسب شده را مستندسازی و در پروژه های آتی به کار بندید.

## Slide 37: گام های احتمالی فرآیند مدیریت تامین مالی
گزینه های تامین منابع مالی را تحلیل کنید.
با منابع مالی ممکن مذاکره و از شرایط حصول آنها مطمئن شوید.
منبع تامین مالی پروژه را انتخاب نمایید.
به اقلام هزینه بر بودجه اختصاص داده و پرداخت های را از پیش تحلیل کنید.
مصرف منابع مالی و ورودی ها و خروجی های مالی پروژه را محاسبه کنید.
سیستم های سنجش مالی و ثبت اطلاعات را ایجاد و کنترل نمایید.

## Slide 38: تدارکات و قراردادها
تدارکات شامل بدست آوردن بهترین ارزش در قبال پول از طرف تامیین کننده های محصولات و خدمات برای پروژه است.
یک قرارداد یک توافق حقوقی ارتباط دهنده بین دو یا سه گروه برای انجام کار یا تامین کالا و خدمات تحت شرایط مشخص است.

## Slide 39: گام های احتمالی
آنچه که باید تدارک دیده شود شناسایی و تعریف کنید و مناقصه برگزار نمایید.
تامیین کننده ها را انتخاب نمایید.
مدیریت قرار را ترتیب دهید.
قرارداد را اجرا نمایید.
تغییرات را مدیریت کنید.
تکمیل قرارداد را بپذیرید.
قراداد را خاتمه دهید.
تجربیات کسب شده را مستند و در پروژه های آتی به کار بندید.

## Slide 40: تغییرات
در اغلب اوقات تغییرات به خاطر اتفتقات پیش بینی نشده ضرورت می یابد.
تغییرات باید بر مبنای اهداف و مقاصد اولیه بررسی شوند.

## Slide 41: گام های احتمالی
در مورد فرآیند و سیاست مدیریت تغییرات تصمیم گیری کنید.
تمام تغییرات پیشنهادی را شناسایی کنید.
پیامدهای آنها را بر پروژه تحلیل نمایید.
تغییرات را تایید و یا رد کنید.
تغییرات تایید شده را برنامه ریزی، اجرا، کنترل و خاتمه دهید.
تاثیر تغییرات را نسبت به خط مشی پروژه بررسی نمایید.
تجربیات کسب شده را مستند و در پروژه های آتی به کار بندید.

## Slide 42: کنترل و گزارش
کنترل پیشرفت و عملکرد فعلی پروژه را اندازه گیری و با خط مشی مقایسه کرده و اقدامات اصلاحی لازم را انجام می دهد.
گزارش اطلاعات و ارتباطات راجع به وضعیت کار را تامین و پیشرفت پروژه را تا به آخر پیش بینی می کند.

## Slide 43: گام های احتمالی
یک سیستم گزارش دهی کارآمد اختیار کنید.
در تاریخ های معینی وضعیت و عملکرد پروژه را بررسی کنید.
مقاصد و طرح ها را تحلیل و هر گونه انحراف را شناسایی کنید. در مورد جهت احتمالی حرکت پیش بینی بعمل ورید.
اقدامات اصلاحی ترتیب و اجرا نمایید.
نهایتا مقاصد پروژه را تنظیم کنید.
تجربیات کسب شده را مستند و در پروژه های آتی به کار بندید.

## Slide 44: اطلاعات و مستندسازی
مدیریت اطلاعات شامل مدل سازی، گردآوری، انتخاب، ذخیره سازی و بازیابی داده هاست.
مستندسازی تمامی داده ها، اطلاعات، دانش و دانایی (تجربه) که در طول عمر پروژه انباشته می شود در برمی گیرد.

## Slide 45: گام های احتمالی مرتبط با اطلاعات
سیستم مدیریت اطلاعات پروژه را طرح ریزی کنید.
سیتم مدیریت اطلاعات پروژه را پیاده سازی نمایید.
سیستم مدیریت اطلاعات پروژه را سنجش و کنترا کنید.

## Slide 46: گام های احتمالی مرتبط با مستندسازی
یک برنامه مدیریت بر مستندسازی ترتیب دهید.
مستندات را کلاسه بندی کنید. (طبقه بندی کنید.)
مستندات را منتشر نمایید.
مستندات را ذخیره نمایید.
بروزرسانی مستندات و نسخه های آنرا کنترل نمایید.
مستندات را بایگانی نمایید.

## Slide 47: ارتباط
مبادله و فهم صحیح اطلاعات را بین گروه ها شامل می شود.

## Slide 48: گام های احتمالی
برنامه ارتباط را آغاز نمایید.
جمعیت هدف برای ارتباط و موقعیت آنها را شناسایی کنید.
آنچه که باید منتقل شود و مفاد آنرا معین کنید.
مکان، زمان، مدت و وسیله ارتباطی را انتخاب کنید.
فرآیند ارتباط را طرح ریزی و مطالب را آماده کنید.
ارسال و دریافت ارتباطی را چک کنید.
به دنبال بازخورد پیرامون اثربخشی ارتباط باشید.
ارزیابی کرده و اقدامات لازم را انجام دهید.
تجربیات کسب شده را مستند و در پروژه های آتی به کار بندید.

## Slide 49: شروع پروژه
کارگاه شروع پروژه بر روی ایجاد جدول پروژه، آماده سازی برنامه پروژه و تعیین نقش ها و مسیر بحرانی تمرکز می کند.

## Slide 50: گام های احتمالی
فرآیند شروع پروژه را اغاز نمایید.
مقاصد پروژه و مفاد آنرا منتقل نمایید.
یک دیدگاه و ماموریت مشترک برای برنامه پروژه یا پروژه خلق نمایید.
یک برنامه مدیریت پروژه حاوی جزئیات تدارک ببینید.
تیم پروژه را به سموی همکاریی با هم راهنمایی کنید و بر روی هدف پروژه تمرکز نمایید.
منابع، تامین مالی، تجهیزات و امکانات را تهیه نمایید.
از کامل بودن مرحله شروع پروژه اطمینان حاصل نمایید.
برنامه مدیریت پروژه را در هر مرحله بازبینی و در صورت لزوم بهبود بخشید.
تجربیات کسب شده را مستند و در پروژه های آتی به کار بندید.

## Slide 51: ختم پروژه
به تکمیل پروژه و یا مرحله ای از پروژه پس از تحویل نتایج پروژه و یا آن مرحله از پروژه اطلاق می شود.

## Slide 52: گام های احتمالی
فرآیند ختم پروژه را رسمی کرده، مدارک انتخابی را تحویل داده و بر سر فرآیند حل موضوعات باقی مانده به توافق برسید.
از مشتری بازخورد بدست آورید.
بر روی خدمات مبتنی بر اقلام تحویلی توافق کنید.
در مورد شرایط ضمانت توافق کنید.
قرادادهای خود را با طرف های قرارداد و تامیین کننده ها خاتمه دهید.
تمام معاملات مالی را متوقف کرده و هزینه های نهایی را بروز کنید.
یک قرار ملاقات ختم پروژه ترتیب دهید.
نیروهای انسانی و سایر داراییها را مرخص نمایید.
سوابق پروژه را بایگانی کنید.
گزارش نهایی را منتشر نمایید.
تجربیات کسب شده را مستند و در پروژه های آتی به کار بندید.

## Slide 53: شایستگی های رفتاری

## Slide 54: رهبری
شامل جهت دهی و ایجاد انگیزه در دیگران در نقش یا فعالیتشان و به منظور نیل به اهداف پروژه است.

## Slide 55: گام های احتمالی
مدل رهبری مناسب مناسب برای موقعیت موجود را مشخص کنید.
از سازگاری آن با خود و توانمندی هایتان اطمینان حاصل نمایید.
مدل رهبری انتخاب شده را به کار بندید.
عملکرد را بازبینی و بازخوردگیری کنید.
تجربیات کسب شده را مستندسازی و در پروژه های آتی به کار بندید.

## Slide 56: تعهد
باعث اعتقاد افراد به پروژه و علاقه مندی آنها برای قبول نقش در آن می گردد.

## Slide 57: گام های احتمالی
از درخواست های گروه های ذینفع و منافع اشخاص در پروژه مطلع شوید.
امکان درنظرگرفتن منافع تمام گروه ها را بیازمایید. بردها و پاداش های آنی را نیز لحاظ کنید.
موفقیت ها را به سرعت و به اندازه کافی تقدیر و منتقل کنید.
برای فرهنگی که موفقیت های پروژه و تیم آنرا افتخار می داند بسترسازی کنید.
از تغییرات احتمالی در گروه های ذینفع آگاه باشید.
تجربیات کسب شده را مستندسازی و در پروژه های آتی به کار بندید.

## Slide 58: خویشتن داری
یا مدیریت بر خود یک روش برنامه ریزی شده و سیستماتیک برای مقابله با کار روزانه، درخواست های متغیر و شرایط استرس زاست.

## Slide 59: گام های احتمالی
شرایط استرس زا را تحلیل کنید: کجا و چرا
رفتار کاری خود را تشریح کنید و معین کنید چه چیزی باهث از دادن خوشتنداری شما شده است.
تحلیلی از نقاط ضعف و قدرت اعضای تیم بعمل آورده و به اهداف افراد جهت بدهید.
اقدامات کاهش استرس را شناسایی کنید.
با افراد ذیربط صادقانه و آزادانه برای کاهش استرس گفتگو کنید.
بخشی از کارهه و مسئولیت های خود را تقسیم کنید.
منظم باشید.
از شرایط استرس زا و عدم موفقیت در خویشتنداری تجربه کسب نمایید.

## Slide 60: جسارت
توانایی ابراز نظرات خود به صورت مجاب کننده است تا تصمیمات موثر بر پروژه با آگاهی از پیامدهای آن اتخاذ شوند.

## Slide 61: گام های احتمالی
مقاصد، نتایج و اهدافی که باید در پروژه محقق شوند مشخص کنید.
شرایط فعلی را تحلیل کنید، موضوعات بحث برانگیز و پیامدهای احتمالی آنها را مشخص کنید.
افراد درگیر در بحث، نقطه نظر احتمالی آنها، منافع و ارتباطاتشان را ارزیابی کنید.
مورد خود را با آرامش و اعتماد به نفس مطرح کنید.
از افراد شرکت کندده در نشست قدردانی کرده و به گفته هایشان بها دهید.
روابط مندگار با گروههای ذینع برقرار سازید.
از تجارب خود در آینده بهره ببرید.

## Slide 62: آرمش
توانایی تسکین تنش ها در شرایط دشوار است.

## Slide 63: گام های احتمالی
تنش و یا خستگی زا در تیم پروژه شناسایی کنید.
در کشف علت تنشها و خستگی ها و از بین بردن مسبب ها کوشا باشید.
برای کمینه کردن مشکل بلافاصله دست به اقدام بزنید.
به صورت منظم چنین شرایطی را پیگیری کرده و افراد تیم را در اقدامات بعمل آمده دخیل کنید.
از تجارب خود در آینده بهره ببرید.

## Slide 64: صراحت بیان
توانایی ایجاد این احساس در دیگران است که اظهار نظراتشان مورد استقبال قرار می گیرد.

## Slide 65: گام های احتمالی
سیاستی را در ارتباط با صراحت بیان در پی گیرید.
از اطلاعای که دریافت می دارید استقبال کرده و نظرات خود را پیرامون موضوعات بحث ابراز نمایید.
پرسش های صریح (مستقیم) مطرح نمایید.
فرصت هایی برای تقویت صراحت بیان در تیم پدید آورید.
هنگامی که اطلاعات مثبتی دریافت می دارید، فرد ارائه دهنده را تشئیق کنید تا همه بدانند از این مسئله قدردانی می شود.
در هر شرایط تجربه کسب کنید و به بهبود روش های خود ادامه دهید.

## Slide 66: خلاقیت
توانایی تفکر و عمل به صورت بدیع و از طرق انتزاعی است.

## Slide 67: گام های احتمالی
شرایطی که نیاز به حل یک مشکل، مقابله با یک چالش و استفاده از یک روش خلاق می باشد تشخیص دهید.
معین کنید که چه کسی می تواند به یافتن یک راه حل ابتکاری کمک کند، خواه از افراد تیم و یا خارج از سازمان پروژه.
از گروه انتخابی بخواهید یک گردهمایی تشکیل داده، مشکل را مطرح کنید و از آنها بخواهید از تخیل خود در ارائه ایده بهره ببرند.
به تعداد ایده های ممکن ”طوفان مغزی“ ایجاد کنید.
ارزش های هر ایده را ارزیابی و آنها را اولویت بندی کنید.
در مورد امکان پیادهسازی ایده های گزیده بحث و یکی را برای پیگیری انتخاب نمایید.
راه حل انتخابی را برنامه ریزی کرده و پیش گیرید.
تجارب کسب شده را مستند کنید.

## Slide 68: جهت دهی به نتایج
منظور تمرکز توجه تیم بر روی مقاصد کلیدی است تا از این طریق بیشترین نتیجه برای تمام گرئه های درگیر حاصل آید.

## Slide 69: گام های احتمالی
نتایج پروژه (مقاصد و محولات) را بدون هیچ ابهامی تعریف کنید.
مسیر بحرانی برای پروژه را مشخص، آنرا به گروههای منتفع منتقل و به تایید برسانید.
این گام ها را با هدف مدیریت بر ریسک، فرصت ها، تغییرات و انتظارات تکرار نمایید.
گروههای ذیربط را در جریان عملکرد خوب و نتایج پروژ] قرار دهید.

## Slide 70: کارایی
توانایی استفاده از زمان و منابع به صورت اثربخش به منظور تولید اقلام تحویلی توافق شده و برآوردن انتظارات گروه های منتفع است.

## Slide 71: گام های احتمالی
به صورت فعال بدنبال ارتقائ روش ها، فرآیندها و ساختارهای موجود مرتبط با پروژه باشید.
در مورد اولویت ها و انحرافات زمان، هزینه و کارقابل قبول تصمیم بگیرید.
اجرای کار را مدیریت کرده و به طور پیوسته در جستجوی روش های کاهش هزینه بدون تاثیر برکیفیت باشید.
کارهای انجام شده و منابع مصرف شده را بررسی و با برنامه پروژه مقایسه کنید.
در صورت ناکافی بودن منابع گزارش داده و در صدد چاره باشید.
نتایج را برای سایر پروژه ها و سایر مراحل همان پروژه مستندسازی کنید.

## Slide 72: مشاوره
شایستگی استدلال، مطرح کردن بحث های منطقی، گوش کردن به نظرات بقیه و یافتن راه حل می باشد.

## Slide 73: گام های احتمالی
وضع موجود و ساختار آنرا تحلیل کنید.
اهداف و گزینه ها را مشخص نمایید.
به بحث دیگران گوش دهید.
مشترکات و تفاوت ها را مشخص کنید.
مشکل را شناسایی کرده، راه حل ها را مشخص کرده و اقدام کنید.
پیامد ها را در نظر داشته باشید.

## Slide 74: مذاکره
وسیله ای برای حل اختلاف بین گروه ها پیرامون موضوعات مربوط به پروژه و تا رسیدن به یک راه حل رضایت بخش دو متقابل است.

## Slide 75: گام های احتمالی
در مورد حداقل نتیجه مطلوب و کمترین موضع قابل قبول تصمیم گیری کنید.
استراتژی مذاکره را تعیین کنید.
گزینه هایی برای مطرح کردن موضوعات معرفی کنید.
گزینه های ممکن برای شرایط برد دو طرف را در نظر داشته باشید.
بر روی حیطه هایی که به طرف دیگر موافق و ارتباط مثبتی با آنها دارید تمرکز کنید.
پاسخ های یکدیگر را بحث و ارزیابی کنید، گام ها را تا رسیدن به نتیجه گیری تکرار نمایید.
تجارب خود را مستند کنید.

## Slide 76: ناسازگاری و بحران
ناسازگاری برخورد منافع معارض و یا شخصیت های ناهمگون است که ممکن است موفقیت پروژه را تهدید کند.
بحران می تواند به صورت یک دوره دشوار مقطعی توصیف گردد که بیش از نتیجه تنها یک ناسازگاری است.

## Slide 77: گام های احتمالی
ناسازگاری یا بحران را از دید تمام گروه ها در نظر بگیرید.
روش مناسب برای حل اختلاف و یا جستجوی یک گروه ثالث برای میانجیگری را در نظر بگیرید.
گزینه های حل مشکل را که منافع همه گروه ها را تعدیل می کند در نظر آورید.
در مورد راه حل توافق شده را بحث و تصمیم گیری کرده و آنرا منتقل نمایید.
تجارب کسب شده را مستند کنید.

## Slide 78: قابلیت اعتماد
به معنای تحویل آنچه تعهد کرده اید در زمان و با کیفیت توافق شده و در حوزه ویژگی های پروژه است.

## Slide 79: گام های احتمالی
منظم است، از روش های برنامه ریزی مناسب بهره می برد و ارتباط کافی با گروهها را حفظ می کند.
راجع به منافع مختلف گروه های مرتبط با پروژه اطلاعات گردآوری کرده و قابلیت اعتماد به آنها را در سطح کاری و شخصی ارزیابی می کند.
صادق بوده و صراحت بیان را با اشخاص و گروه های مرتبط با پروژه رعایت می کند.
بر روی راه حل ها توافق جلب می کند.
کارهای اجرا شده را به صورت نظام مند انجام داده و کنترل می نماید.
از تجربیات خود بازخورد می گیرد.

## Slide 80: بها دادن به ارزش ها
توانایی درک ویژگی های مثبت باطنی در افراد و فهم نقطه نظر آنهاست.

## Slide 81: گام های احتمالی
اطمینان حاصل کنید که آن قسمت از ارزش های شما که در ارتباط با پروژه است توسط همه گرئه ها به درستی فهمیده می شود.
ارزش ها، نظرات، اخلاقیات و منافع گروه های مختلف که در داخل سازمان و یا خارج آن تاثیر سیاسی و اجتماعی دارند در نظر داشته باشید.
در شرایط مناسب نقطه نظر جایگزینی را فهمیده و اختیار کنید.
به نظرات دیگر احترامگذاشته و به آنها بها دهید.
تجربیات خود را در پروژه های آتی به کار برید.

## Slide 82: شایستگی های کالبدی

## Slide 83: جهت دهی به پروژه
اصطلاحی است که برای توصیف جهت دهی سازمان به سمت پروژه و ارتقای صلاحیت مدیریت پروژه به کار می رود.

## Slide 84: گام های احتمالی
نیاز سازمان را برای اجرای پروژه ارزیابی کنید.
سازمان و فرآیندها و فرهنگش را در ارتباط با پروژه ها لحاظ کنید.
به پیاده سازی جهت دهی به پروژه از نظر بنگاه موضوعیت دهید.
بر پیشرفت را نظارت کرده و از آموخته ها و تجربیات خود استفاده کنید.

## Slide 85: جهت دهی به برنامه پروژه
تصمیم بر اجرا و مدیریت بر مفهوم پروژه ها و ارتقای این شایستگی در مدیریت پروژه است.

## Slide 86: گام های احتمالی
ابتکارات بهبود بنگاه را فهزست بندی و اولویت دهی کنید.
تایید کنید که یک مورد برای بنگاه جهت به کارگیری مدیریت پروژه وجود دارد.
برنامه ها و منافع لازم را با اهداف استرتژیک سازمان مرتبط کنید.
نتایج را بازبینی کرده و تصمیمات را اتخاذ و منتقل کنید.
برنامه مربوطه را آغاز نمایید.
بر پیشرفت نظارت و از هر برنامه تجربه کسب کنید.

## Slide 87: جهت دهی به سبد پروژه
به اولویت بندی پروژه ها داخل سازمان و بیشینه سازی کمک پروژه ها به استراتژی کلی سازمان می پردازد.

## Slide 88: گام های احتمالی
برنامه ها و پروژه ها را در راستای استرتژی ها و اهداف سازمان اولویت بندی کنید.
به سبد پروژه منابه را تخصیص دهید.
بر پروژه ها/برنامه ها نظارت کرده و آنها را کنترل کنید. اقذامات اصلاحی را انجام دهید.
چنانچه برنامه ها/پروژه ها دیگر مرتبط نباشند (با استراتژی کلی سلزمان)، آنها را از سبد پروژه ها حذف کنید.
برنامه ها/پروژه های جدیدی را انتخاب و به سید اضافه کنید.

## Slide 89: پیاده سازی پروژه ها، برنامه ها و سبدهای پروژه
به فرآیند ایجاد و بهبود پیوسته مدیریت پروژه، برنامه و سبد پروژه در سازمان می پردازد.

## Slide 90: گام های احتمالی
وضعیت مدیریت پروژه، برنامه و سبد پروژه را در مقایسه با شرایط بازار و بهترین مورد انجام شده مشخص کنید.
امکان اجرایی را از طریق اجرای پروژه، برنامه و سبد پروژه آزمایشی نشان دهید.
نتایج اجرای آزمایشی را بررسی کرده و در صورت موفقیت یک برنامه پیاده سازی تدوین کنید.
مستمرا با تکرار گام های فرآیند و پیاده یازی تجربیات کسب شده پیشرفت کنید.

## Slide 91: سازمان دائمی
ارتباط بین سازمان های موقت پروژه/سبد پروژه و نهادهای دائم که به پیشرفت پروژه کمک کرده و یا در تعامل با آن هستند شامل می شود.

## Slide 92: گام های احتمالی
ساختار، اهداف و روش های کاری شازمان را بشناسید.
ساختار، اهداف و روش های کاری گروه های ذینفع را در نظر داشته باشید.
مشترکات و اختلاف ها را شناسایی کنید.
گزینه ها و پیامد های هر یک را لحاظ کنید.
بث کنید، تصمیم گیری کنید، منتقل کرده و پیاده سازی کنید.
بر پیشرفت نظارت کرده و تجربه کسب کنید.